CASA DA ÁRVORE

Direcionamento Estratégico — CRM e Bot Próprios

"O nosso waTidy", do jeito Casa da Árvore — construído sobre a infraestrutura já em produção

Julho de 2026

# 1. Decisão de Direção

Entre as duas opções levantadas a partir do material analisado — adotar uma plataforma pronta de CRM/bot (Kommo ou RD Station, como sugeria o Plano de Captação v2) ou seguir construindo um sistema próprio — a direção confirmada é a segunda: um CRM e bot de atendimento próprios, inspirados no benchmarking do waTidy, mas desenhados especificamente para as dores e a operação da Casa da Árvore, e construídos em cima da infraestrutura que já está rodando (Node.js, TypeScript, Express, Postgres, Redis/BullMQ, extração via IA e briefing mensal).

Essa escolha resolve a contradição identificada entre os documentos: a Especificação Funcional CRM vs waTidy defendia construir; o Plano de Captação v2 sugeria comprar. A partir de agora, o Script do Bot de Atendimento e a Estratégia de Envio de Mídias deixam de ser lidos como manual de configuração de uma plataforma terceira e passam a ser lidos como requisito funcional para o sistema próprio.

# 2. Onde Estamos Hoje

Levantamento feito diretamente no código do projeto (não apenas no README):

| Etapa | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 a 5 | Concluídas | Estrutura, schema, ingestão, fila assíncrona, extração via IA |
| 6 | Concluída — validada em produção real | Round-trip completo testado ao vivo pelo número de teste do WhatsApp: mensagem recebida, assinatura validada, extração via IA, resposta automática enviada e recebida no celular em segundos |
| 7 e 8 | Concluídas | Briefing mensal por e-mail e logs estruturados |
| 9 | Documentada, a confirmar | Deploy via Railway — verificar se o teste da Etapa 6 rodou contra o Railway ou contra ambiente local com túnel |

Correção em relação à primeira versão deste documento: a leitura inicial do .env local levou à conclusão de que a Etapa 6 estava pausada, por WHATSAPP_APP_SECRET, WHATSAPP_ACCESS_TOKEN e WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID aparecerem vazios nesse arquivo. Dois testes ao vivo (um no dia anterior, um durante a própria revisão deste documento) confirmaram resposta automática real do bot em segundos, provando que o fluxo completo funciona na prática. A explicação mais provável é que essas credenciais estão configuradas no ambiente que efetivamente roda o servidor (Railway ou outro .env não presente neste checkout), não neste arquivo local — o que reforça que o valor de qualquer diagnóstico de status precisa ser cruzado com teste real, não só com o que está versionado no repositório.

O sistema atual vai, portanto, além de ingestão e inteligência de demanda pura: já fecha o ciclo mensagem → extração via IA → resposta automática pelo número de teste do WhatsApp. O que ainda não existe é: campo de unidade no banco (o schema foi feito para uma operação única, não para as cinco casas do portfólio), estado de conversa multi-etapa do bot, painel visual (kanban), motor de envio de mídia, canal de handoff para humano, e réguas automáticas de follow-up — a mensagem de confirmação testada é só o primeiro nó (N0/resposta imediata), não o fluxo de qualificação completo do Script do Bot.

# 3. Lacunas entre a Especificação e o Sistema Atual

Cruzando o Script do Bot de Atendimento e a Estratégia de Envio de Mídias com o código real:

| O que a especificação pede | O que existe hoje | Lacuna / ação necessária |
| --- | --- | --- |
| Roteamento entre 5 unidades | Schema sem coluna de unidade; operação tratada como única | Migrar schema: adicionar unidade antes de qualquer automação de roteamento |
| Fluxo de conversa em nós (N0 a N10) | Worker extrai dados de uma mensagem isolada, sem estado persistente | Criar conversation_state (nó atual, ramo, histórico) e adaptar o worker para fluxo com múltiplas trocas |
| Funil visual (kanban) por unidade | Só tabela leads + status; sem interface | Construir painel mínimo de visibilidade, evoluir para kanban depois |
| Envio progressivo de mídia em 4 etapas | Não implementado | Criar media_library (código, unidade, perfil) + lógica de disparo via WhatsApp API |
| Handoff para humano com SLA por unidade | Sem canal de notificação a atendente | Notificar via Resend (já integrado) ou WhatsApp interno |
| Réguas de follow-up (2h / 48h / 7d / 30d) | BullMQ existe, mas só para processamento imediato | Reaproveitar BullMQ (delayed jobs) — infraestrutura pronta, falta implementar os jobs |
| Detecção de engajamento (emoji, palavra-chave, silêncio) | anthropic.service.ts já extrai e valida dados do lead | Estender o mesmo serviço — não é construção do zero |
| Tags de qualificação (quente/morno/frio, destination, corporativo) | Existe status_lead_enum, mas sem tags | Adicionar campo de tags ao lead |

# 4. O Que Já Está Pronto Para Reaproveitar

- Fila assíncrona (Redis/BullMQ): já resolve concorrência e pode virar o motor das réguas de follow-up sem novas dependências.

- anthropic.service.ts (extração com validação de enum e retry): mesma base pode virar o "cérebro" de classificação de intenção e detecção de sinais do bot, evitando reconstruir uma árvore de decisão rígida nó a nó.

- raw_messages: já garante auditoria e reprocessamento — essencial para qualquer bot em produção.

- Logs estruturados com rawMessageId rastreável: facilita depurar o novo motor de conversa desde o dia 1.

- Dockerfile de produção e briefing mensal com Resend: infraestrutura de deploy e de e-mail já disponíveis para o canal de handoff e alertas.

# 5. Sugestões

Como pedido, seguem pontos de vista específicos sobre como construir — não apenas o que falta:

- Evitar copiar ao pé da letra a árvore de decisão rígida do Script do Bot (N0 a N10 com perguntas sequenciais fixas, pensada para builders visuais como Kommo). Como a extração via IA já está validada, faz mais sentido deixar a IA classificar o ramo e extrair os campos de qualificação em 1 ou 2 trocas de mensagem, em vez de 5 a 6 perguntas roteirizadas — menos fricção para o lead, mesmo custo de chamada de IA que já existe hoje.

- Modelar "unidade" no banco antes de qualquer outra coisa. Sem esse campo, nenhuma regra de roteamento entre as cinco casas funciona — é a lacuna mais bloqueante da lista acima.

- Para mídia, começar pela Opção A da própria Estratégia de Envio de Mídias (Google Drive por unidade com link estável), sem custo adicional, e só migrar para CDN depois de volume real.

- Para o painel, priorizar uma lista simples com filtro por unidade e status (sem drag-and-drop) antes de um kanban completo — resolve a maior parte da dor de visibilidade com uma fração do esforço, podendo evoluir depois.

- Para o handoff, começar notificando o consultor por e-mail (Resend já integrado) ou mensagem direta no WhatsApp interno da unidade — não é necessário infraestrutura nova logo de início.

# 6. Roadmap Sugerido

- Confirmar formalmente onde a Etapa 6 está rodando (Railway ou local + túnel) e documentar as credenciais no lugar certo — o round-trip já funciona, falta só consolidar o ambiente.

- Migrar o schema: adicionar unidade, tags de qualificação e os campos de cross-sell descritos na Parte 12 do Script do Bot (data de aniversário da criança, marcador de destination wedding, etc.) — esta é a lacuna mais bloqueante para expandir do número de teste para as cinco unidades.

- Implementar conversation_state e adaptar o worker para um fluxo com múltiplas trocas, em vez de extração de mensagem única.

- Reaproveitar o BullMQ para as réguas de follow-up (2h / 48h / 7 dias / 30 dias).

- Construir o motor de mídia (tabela + lógica de envio), começando pelo ramo infantil, de maior volume.

- Implementar o canal de handoff humano (e-mail via Resend ou WhatsApp interno).

- Construir o painel mínimo de visibilidade sobre o Postgres.

- Escalar do número de teste para o número de produção definitivo, já com o roteamento multi-unidade implementado.

# 7. Em Aberto

Este documento fica aberto para incorporar os prints que você vai enviar com a referência do que gostaria de ter (provavelmente telas de painel/CRM) — eles devem ajudar a detalhar as seções 5 e 6, principalmente o formato do painel de visibilidade e as prioridades de tela. Assim que chegarem, atualizo este material com essa referência incorporada.